安徽省荣军康复医院

信息管理系统升级改造项目

咨询设计

采

购

需

求

书

安徽省荣军康复医院

2022年7月

- 1、项目概况

安徽省荣军康复医院座落在历史文化名城——安徽省桐城市，隶属于安徽省退役军人事务厅，是安徽省内一所集国家兴办的荣誉军人康复医院、荣誉军人慢性病疗养院、复退军人精神病医院等三种类型服务功能于一身的集约型优抚医院，正处级公益一类事业单位，是21所安徽省属公立医院之一、安徽医科大学第二附属医院医联体单位，是安徽省爱国拥军促进会副会长单位、全国优抚医院联盟副理事长单位，是桐城市医保定点医院、桐城市精神卫生中心、桐城市残疾人证鉴定中心。医院占地120亩，建筑面积32968平方米，目前开设床位340张，其中优抚人员床位180张。

本次我院的信息化建设规划，将紧密围绕国家的相关政策和测评标准，以评促建、以评促用、以评促改，以“患者为中心”，通过信息化建设，为优抚服务对象及桐城市人民提供优质的医疗卫生服务。具体设计的目标如下：

我院目前是二级康复医院，根据安徽省医疗卫生事业和退役军人事业“十四五”发展规划要求，我院“十四五”末的医疗业务发展目标是立足二级，对标三级，争创三级康复医院。基于此目标，此次信息化升级改造，我院电子病历系统按4级、智慧服务按3级、智慧管理按2级、医院信息互联互通成熟度测评按四级乙等、安保等级按3级进行规划。此外，还增加了办公及档案管理信息化相关内容，以适应未来5-10年三级康复医院相对应的信息化要求。

- 2、服务期限及工期要求

（1）本项目服务期自合同生效之日起至安徽省荣军康复医院信息管理系统升级改造项目竣工验收通过之日止。

（2）合同签订后40日历日内完成项目设计任务并提交采购人进行论证、评审（论证、评审时间不计入设计服务期限内），具体进度要求如下：

（a）合同签订后7日内完成现状调研，并提供现状调研分析报告和初步设计方案，为采购人提供项目概述、支出内容及任务明细（含测算依据及说明）、绩效目标申报表、资金申报文件、可行性报告、事前绩效评估报告；

（b）合同签订后20日内完成各系统需求调研和各专业技术调研，并提供需求和相关调研分析报告；

（c）合同签订后30日内完成总体规划方案及建设指导规范编制，并提交采购方组织院内评审以及院外专家评审；

（d）合同签订后40日内完成建设方案编制，并提交采购方组织内部评审。

（3）项目实施过程中，采购人有权就招标实施计划进行调整，中标人应按调整后最终时间排定设计进度。

- 3、相关规程规范

根据国家对于公立二级及二级以上医疗机构信息化发展相关政策，本次的信息化规划和改造将围绕以下政策和测评要求进行：

1是电子病历系统应用水平分级评价要求；

2是智慧服务分级评估标准要求；

3是智慧管理分级评估标准要求；

4是医院信息化互联互通标准化成熟度测评标准要求；

5是加强公立医院绩效考核工作的要求；

6是网络信息安全等级保护标准要求；

7是立足二级，对标三级，进行三级医院评审中的信息化建设要求；

（1）电子病历系统应用水平分级评价要求

2018 年，国家卫生健康委员会医政医管局发布《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》（国卫办医发〔2018〕20 号）文件，文件中明确要求落实《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，持续推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设。到2019年，所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价3级以上，即实现医院内不同部门间数据交换；到2020年，要达到分级评价4级以上，即医院内实现全院信息共享，并具备医疗决策支持功能。

2018 年，国家卫生健康委员会医政医管局发布《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》（国卫办医函〔2018〕1079 号），通知中发布制定了《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）》和《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》标准文件。文件指出地方各级卫生健康行政部门要加大工作力度，组织辖区内有关医疗机构持续推进电子病历信息化建设，提高医疗服务、管理信息化水平。地方各级卫生健康行政部门要组织辖区内二级以上医院按时参加电子病历系统功能应用水平分级评价。到2019年，所有三级医院要达到分级评价3级以上；到2020年，所有三级医院要达到分级评价4级以上，二级医院要达到分级评价3级以上。国家卫健委将对每年度电子病历应用水平分级评价情况进行通报。

电子病历4级：全院信息共享，初级医疗决策支持。

1.局部要求：通过数据接口方式实现所有系统（如HIS、LIS、PACS等系统）的数据交换。住院系统具备提供至少1项基于基础字典与系统数据关联的检查功能。

2.整体要求：

（1）实现患者就医全流程信息（包括用药、检查、检验、护理、治疗、手术、重症、输血等处理）的信息在全院范围内安全共享。

（2）实现药品配伍、相互作用自动审核，合理用药监测、初步的病历质控等功能。

（2）智慧服务分级评估标准要求

2019 年 3 月 18 日，国家卫生健康委办公厅发布《关于印发医院智慧服务分级评估标准体系（试行）的通知》（国卫办医函〔2019〕236 号）。

通知指出医院智慧服务是智慧医院建设的重要内容，指医院针对患者的医疗服务需要，应用信息技术改善患者就医体验，加强患者信息互联共享，提升医疗服务智慧化水平的新时代服务模式。建立医院智慧服务分级评估标准体系（Smart Service Scoring System，4S），旨在指导医院以问题和需求为导向持续加强信息化建设、提供智慧服务，为进一步建立智慧医院奠定基础。电子病历、医院运营、教学、科研等信息化建设情况不在本评估范围内。

智慧服务3级：联通医院内外的智慧服务初步建立。电子病历的部分信息通过互联网在医院内外进行实时共享，部分诊疗信息可以在院外进行处理，并与院内电子病历信息系统实时交互。初步建立院内院外、线上线下一体化的医疗服务流程。

（3）智慧管理分级评估标准要求

2021年3月15日，国家卫生健康委办公厅发布《关于印发医院智慧管理分级评估标准体系（试行）的通知》（国卫办医函〔2021〕86号）。

通知指出医院智慧管理是“三位一体”智慧医院建设的重要组成部分。为指导各地、各医院加强智慧医院建设的顶层设计，充分利用智慧管理工具，提升医院管理精细化、智能化水平。

智慧管理2级：初步建立具备数据共享功能的医院管理信息系统。在管理部门内部建立信息处理系统，数据可以通过网络在部门内部各岗位之间共享并进行处理。

（4）医院信息化互联互通标准化成熟度测评标准要求

2020 年，国家卫生健康委员会医政医管局发布《国家卫生健康委统计信息中心关于开展 2020 年度国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评工作的通知》（国卫统信便函〔2020〕47 号）文件，文件中说明全民健康信息标准是卫生健康行业科学发展的重要基础，对于深化医药卫生体制改革、推动实施健康中国战略具有重要意义，要求根据国家卫生健康委《关于加强全民健康信息标准化体系建设的意见》（国卫办规划发〔2020〕14 号）和《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》（国卫办医发〔2018〕20 号）要求，2020年国家卫生健康委统计信息中心将继续坚持卫生健康信息标准开发和应用两手抓，不断加强全民健康信息标准化建设，加快推进国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评工作，强化卫生健康信息标准的推广与应用，以测促用、以测促改、以测促建，促进各地区、各医疗机构信息化水平的提升和信息资源的集聚整合与互联互通。

2020年7月30日，国家卫生健康委统计信息中心《关于印发医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）的通知》（国卫统信便函〔2020〕30号），指导各级医院信息标准化建设，推进医疗健康信息互联互通和共享协同，规范医院信息互联互通标准化成熟度测评工作开展。

医院信息互联互通四级乙等：

门（急）诊部分电子病历共享文档符合国家标准；

实现符合标准要求的个人、医疗卫生人员、医疗卫生机构注册、查询服务；

在医院信息整合的基础上，实现公众服务应用功能数量不少于 11 个、医疗服务应用功能数量不少于 5 个、卫生管理应用功能数量不少于 10 个；

连通的业务系统数量不少于 15 个；

连通的外部机构数量不少于 3 个。

（5）加强公立医院绩效考核工作的要求

为落实《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作意见》《关于加强二级公立医院绩效考核工作的通知》（国卫办医发〔2019〕23号）《国家二级公立医院绩效考核操作手册（2020版）》等文件要求，持续推动国家公立医院绩效考核工作，2021年6月，国家卫生健康委办公厅发布了《关于启动2021年度二级和三级公立医院绩效考核有关工作的通知》（国卫办医函〔2021〕307号）。文件要求，2022 年，按照属地化管理原则，二级公立医院应全部纳入绩效考核范围，各有关医院要严格把握绩效考核数据采集的时间节点，按时上报住院病案首页数据、医院满意度调查、临床检验室间质量评价、维护相关人员信息等内容，使医院通过自评和外部评价 结果比对，完善内部管理。

（6）网络信息安全等级保护标准要求

2007 年，由四部委下发《信息安全等级保护管理办法》为规范信息安全等级保护管理，提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设，提供了法律法规保护。

而随着时代的前进与技术的进步，等级保护制度进入2.0时代。2017年《网络安全法》正式执行明确了网络安全等级保护制度作为落实网络安全法网络安全建设的重要标准依据。2018年6月网络安全等级保护条例（征求意见稿） 发布。2019年5月网络安全等级保护 2.0 标准正式发布。

随着信息化逐步融入到医疗行业的各个核心业务之中，医院对于信息化的依赖程度越来越高，信息系统的中断可以直接导致医院工作的瘫痪。根据国家卫生健康委、国家中医药管理局《关于组织开展2022年医院重点领域安全风险排查整改工作的通知》（国卫医安全便函〔2022〕77号），安徽省卫生健康委在全省范围内开展2022年医院重点领域安全风险排查工作。其中，医院信息与数据安全为重点排查，开展医院信息系统定级备案，开展等级测评和风险评估，开展医用设备信息安全检查、防止信息泄露情况等安全检查急需网络安全等级保护建设的支撑，此外，根据驻地政府《关于在全市开展网络安全监督检查工作的通知》，要求各单位落实国家网络安全等级保护制度，全面排查单位关键信息基础设施、重要信息系统安全保护状况、排查网络安全风险、堵塞网络安全漏洞、落实网络安全责任等。我院目前的安全等级保护为0级，业务数据面临严重风险，一旦出现问题，将会造成巨大损失。

（7）立足二级，对标三级，进行三级医院评审中的信息化建设要求

国家卫生健康委员会于国卫医发〔2020〕26 号文件中印发《三级医院评审标准（2020 年版）》。进一步明确了各医院开展三级医院评审的工作内容和方向，是各医院开展三级医院评审工作的主要依据，尤其在医院信息化建设方面对应该建设目标、建设内容和建设效果进行了较好的诠释，且其中涉及的条款占总条款的90%以上，其涉及到的与信息化相关的条款，包括第一部分安全管理与重大事件，第二部分医疗服务能力与质量安全监测数据，医疗服务能力与医院质量安全指标，重点专业质量控制指标，单病种（术种）质量控制指标，重点医疗技术临床应用质量控制指标。

其中标准中第一部分（前置要求），第三大类（安全管理与重大事件）中第五项：“发生大规模医疗数据泄露或其他重大网络安全事件，造成严重后果”，作为前置要求，要求必须信息安全作为三级医院评审的重要前置条件。

通过以电子病历为核心的医院信息化应用水平提升项目的信息化改造，提升医院信息化水平，以评促建，以评促改，以评促用，以评促管，面向患者惠及百姓，面向优抚对象提升医疗服务，最终实现医疗智能化辅助、医院精细化管理以及全面支撑三级专科医院建设。

上述规范、规程如有更新版本的，遵照新版本执行。其他未列入的设计部分，如确实需要，中标后经采购人确认可增列。

- 4、勘察、设计和咨询服务需求

- 4.1 总体服务要求

本次建设规划将紧密贴合国家的政策，以电子病历系统应用水平分级评价，医院信息互联互通标准化成熟度测评、医院智慧服务分级评估、公立医院绩效考核、信息化安全等保等相关规范要求为依据，实现国家关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的总体安排，深化我院在医疗卫生健康医疗体系的地位，以先进的信息化技术提升卫生健康医疗水平，大幅度提升医院信息化应用水平，为优抚服务对象及桐城市人民提供从健康到医疗到疗养的全生命周期的医疗服务。

以新硬件及安全设备为基础，以集成平台为引擎， 结合医院实际需求建设以电子病历为核心的医院各项业务系统，助力医院“十四五”末期，立足二级，对标三级建设，通过电子病历系统应用水平四级、信息安全等级保护三级，力争通过智慧服务评估三级、智慧管理评估二级、医院信息互联互通标准化成熟度测评四级乙等，并实现以下效果：

（1）建立完善医院信息化长效工作机制，成立院党委领导下的信息化工作领导小组，持续推进以电子病历为核心的医院信息化建设工作。

（2）面向专科医院建设，体现康复、精神、医养、优抚等医院特色，提升人民群众和优抚对象的获得感及满意度，凸显医院定位和社会价值。

（3）面向医生护士提供诊疗服务各个环节的业务能力，进一步提高医疗质量安全管理与持续改进的质量和效率，使得临床服务能力得到有效提升。

（4）面向医技医辅人员提供辅助诊疗各个环节的业务能力， 使得医技医辅能力得到有效提升。

（5）面向社会服务，为各类患者提供诊前、诊中、诊后、全程服务等的业务能力，使得患者就医感知得到有效提升。

（6）面向医院经营管理人员提供各类报表、各类指标闭环管理等的业务能力，实现医院自身管理诉求与现代医院管理理念相结合，使得管理决策水平得到有效提升。

（7）实现集成平台化异构架构，真正实现业务松耦合。医院将各业务流程进行梳理，让业务流程在平台中实现流转，从而将传统一体化的医疗信息化业务打散，实现业务解耦合，实现医院信息系统进行维护或升级改造时不发生连锁反应、只需修改集成平台与实际业务模块发生变动的系统即可，从而实现对各个业务系统的自主掌控，大幅减少医院信息化发展的成本，真正以医院为核心摆脱厂商“收费站”等掣肘。

（8）实现医院资源整合、互联互通和院内外业务高效协同。实现医院信息化标准在我院的规范应用，实现病案首页书写规范、疾病分类编码、手术操作编码、医学名词术语“四统一”。按照国家政策要求，强化网络信息安全和患者隐私保护，提供统一医疗数据访问服务，规范接入省便民服务平台、区域全民健康信息平台等。

（9）实现医疗数据资源的全面汇总、有效利用、深度挖掘。基于以电子病历为核心的数据管理，建设患者统一视图，为医护技提供以患者为中心的全生命周期的全景数据展现，实现医疗全过程各个环节的智能辅助以及实时监测，辅医、辅政、利民。

- 4.2 勘察调研设计工作要求

设计单位应根据此项目主要建设内容及建设方实际应用需求，提出勘察调研设计工作构想，形成勘察调研设计工作大纲、工作计划，勘察调研及设计完成后应以书面形式向采购人提交项目建设方案，建设方案内容应包括（但不限于）以下所列各项勘察调研设计要求内容以及项目建设进度计划等，方案应具有实际可操作性，建设方据此开展项目招标及建设施工。

设计单位应按照国家相关标准，综合考虑设备的性价比，在满足系统功能需求的前提下，合理估算和控制该项目的投资金额，为采购人提供建设概算参考。投标供应商所提交的设计方案应详尽全面、预算详实合理。

- 4.2.1 应用系统

本项目建设涉及的软件系统包括但不限于：医院集成平台、HIS、LIS、EMR、PACS、财务系统、移动支付、移动护理查房、医疗监管系统、临床决策支持系统、办公系统、后勤类系统、医疗巡诊体检系统、部分已建系统功能改造及办公系统等。

- 4.2.2硬件系统

本项目建设涉及的硬件系统包括但不限于：应用服务器、数据库服务器、存储设备、无线网络终端、移动平板终端、系统升级改造关联的硬件设备等。

- 4.2.3网络安全系统

本项目按照国家相关规定，加强网络安全传输、系统安全保障、重要信息安全管理等技术手段建设，严格按照等保2.0要求，从网络安全、应用安全、主机安全和安全管理等方面构建安全防护体系。

设计单位需在国家政策、法律法规要求的指引下，以安全基础设施为依托，与平台的业务流程、应用架构和数据资源紧密结合，从安全技术、安全管理为要素进行框架设计。

- 4.2.4核心业务容灾备份系统

容灾备份是保障业务持续性的重要手段，提高信息系统的高可靠性，就需要建设一个对突发情况可以抵御或者化解的本地备份和容灾系统。本地备份和容灾系统的核心就在于将灾难化解，一是保证数据的安全，二是保证业务的连续性。数据的安全需要保证安徽省荣军康复医院数据的完整性、可靠性和一致性，保护数据既要阻止数据受到蓄意侵害，还要防止灾难带来的毁灭性后果，因此数据安全是基础，也是正常工作的保障；业务连续性是建设目标，它必须建立在可靠的数据灾备的基础上，通过应用系统、网络系统等各种资源之间的良好协调来实现。

设计单位须根据不同业务连续性要求，合理规划处本次备份和容灾系统架构及建设规模，确保业务连续性和数据安全性。

- 4.2.5移动医护系统

通过使用移动平板终端，实现临床医生能随时随地进行病人各种临床信息的浏览、查询，医嘱的下达，多媒体查房资料的采集和传输。再通过网络，与后台使用的服务器和数据库进行数据交互。查房平板下达的医嘱信息上传到服务器，可供PC端提取确认形成有效医嘱；查房平板上记录的查房资料上传到服务器，可供医护人员书写查房记录时参考和引用。移动端具备便携性，并且可随时随地查询全面完整的患者临床信息，可以协助临床医生减少医疗错误的发生机率，进一步保证了病人就医的安全性，提高了查房效率和诊疗质量。

- 4.3 组织架构要求

（一）机构设置

（1）投标供应商在中标后一周内须成立桐城项目部，办公地点设在桐城市区，项目部应配备相应的工具及装备，满足项目部日常工作需要。

（2）项目部根据工作需要设置相应的工作组。

（二）人员要求

（1）项目部相关人员应具有项目需求所涉及的专业资质；

（2）工程设计负责人须常驻设计现场（本工程项目部所在地），专职服务于本项目直至设计项目结束，如有事外出，须办理请假手续。

（3）工程设计负责人应具有医院信息化项目相关经验。

（4）投标文件中须提供人员配备情况表（除工程设计负责人外，项目组团队成员不少于5人，其中专业设计人员不少于2人，要求具备中级工程师及以上职称）。

（三）现场考核管理

项目设计期间，当出现下列情况之一时视为中标方的违约行为：

（1）中标方擅自更换工程设计负责人或工程设计负责人擅自离岗总天数超过10天；

（2）到位人员不能实质履职；

（3）未经采购人同意，擅自更换主要人员；

（4）经核实，投标文件中承诺安排人员的资历与实际严重不符。

采购人有权选择下列一种或者多种措施，维护自身合法权益：

（1）有权要求投标人支付合同额20%的违约金；

（2）有权单方面解除合同；

（3）有权没收履约保证金。

- 4.4 方案编制要求

（1）设计单位要完全满足采购人对医院建设方案的需求，不得擅自改变采购人的建设意图。要充分调研安徽省荣军康复医院的现状及实际需求情况，突出安徽省荣军康复医院的特色和定位，符合发展需要；有较好的可操作性、现实性、前瞻性和创新性。

（2）方案要提出总体目标和总体架构，梳理出安徽省荣军康复医院信息化应用系统的各项任务及实施步骤，方案中要突出建设重点、轻重缓急和先后次序，前置和后置任务，分阶段实施的方案步骤。

（3）方案应充分考虑安徽省荣军康复医院现状，避免重复建设；

（4）方案应在符合已有相关标准的基础上，基于系统实用性和技术成熟性，实现各系统间集成和共享，充分考虑系统的安全性、兼容性和扩展性。

（5）各建设方案要切实可行，能够全面指导安徽省荣军康复医院信息化应用系统项目建设。

（6）设计文件完整、准确、清晰，有详尽准确的编制依据及相关说明，文件附有完整、准确、标准、合理的图表，对图纸表格表达不清的部分有做详细说明，设计文件应具备足够的深度，符合相关的技术要求。

（7）各建设方案及设计文件需按照国家相关要求，预编制系统的政务数据资源目录，明确政务数据的分类、责任方、格式、属性、更新时限、共享类型、共享方式、使用要求等内容，作为建设初审要件。需提供相关文件依据、充分依托电子政务外网、省级政务云和江淮大数据中心开展集约化建设部署。按照要求实现互联互通、数据共享、业务协同。

（8）各建设方案及设计文件需通过相关主管部门组织的专家论证。

（9）设计文件具有条理性、美观性、方便归档。

- 4.5 版权要求

本项目编制的全部规划、方案及相关技术成果的所有权和修改权归采购人所有。中标单位不得参与或变相参与后期项目招投标。

- 4.6 项目保密要求

中标单位在项目实施过程中都应按照国家安全、保密的有关规定和标准履行保密义务。中标单位对项目实施中涉及的有关信息保密，未经采购人许可，不得将相关信息泄露给第三方，否则采购人保留追究中标单位经济和法律责任的权利。

- 4.7 后期服务要求

中标单位在本项目实施完成并通过项目验收后，应主动安排相关人员为采购人提供后续相关的讲解、汇报及其他技术咨询服务，对接下来的项目实施过程提供指导性服务，包括采购、建设和验收、竣工结算审计等各阶段的项目建设提供必要的技术咨询，负责说明解释本项目成果，为项目建设过程中出现的各类问题提供咨询与建议，从而实现规划设计内容和建设内容的一贯性和连续性。

- 4.8验收标准

中标单位设计成果应组织院内评审以及院外专家评审，评审不少于二次，全部通过并且工程项目招标顺利完成则视为验收合格，由采购人签署验收报告。

- 5、投标人资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、投标人具有独立法人资格并且具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）、基本账户开户许可证。

3、投标人须具有工程设计电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业乙级及以上资质；或工程设计电子通信广电行业（通信工程）乙级及以上资质；或工程设计建筑智能化系统设计专项甲级及以上资质；或工程设计综合甲级资质。

4、本项目不接受联合体投标。

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

6、评分办法

| 分项 | 指标 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 方案设计【27分】 | 1、评标委员会对投标人的规划设计理念进行评审，评估投标人对规划设计的审核重点、工作方法和工作计划的理解。由评标委员会进行综合评审:对规划设计理念优秀得3分；一般得2分；未提供不得分。 2、评标委员会对投标人对行业的理解程度进行评审，评估投标人对项目的背景、布局现状、存在问题、对重点难点的阐述及未来发展趋势有深刻的理解。由评标委员会进行综合评审:对行业的理解程度优秀得3分；一般得1分；未提供不得分。 3、评标委员会根据投标人投标文件中提供的总体技术方案，由评标委员会进行综合评审: （1）、充分理解项目需求，技术方案思路清晰，系统整体架构设计先进、合理、安全、规范、可行： - 符合项目要求，方案内容完整详细且科学合理得5-8分； - 符合项目要求，方案内容基本合理得2-4分； - 基本符合项目要求，内容有待完善得1分； - 未提供的不得分。 （2）、各系统架构、技术原理在本项目中的应用的详细描述： - 符合项目要求，内容完整详细且科学合理得5-8分； - 符合项目要求，内容基本合理得2-4分； - 基本符合项目要求，内容有待完善得1分； - 未提供的不得分。 （3）、编写各子系统功能的详细描述： - 符合项目要求，内容完整详细且科学合理得5-8分； - 符合项目要求，内容基本合理得2-4分； - 基本符合项目要求，内容有待完善得1分； - 未提供的不得分。 | 0-27 |
| 项目设计质量保障措施【6分】 | 项目设计质量保障措施的描述，对开展设计工作的质量保障所采取的制定设计工作计划、沟通协调机制，以及在设计过程中发现问题后，质量改进措施等内容。 （1）符合项目要求，内容完整详细且科学合理得6分； （2）符合项目要求，内容基本合理得3分； （3）基本符合项目要求，内容有待完善得1分； 未提供的不得分。 | 0-6 |
| 项目设计进度保障措施【6分】 | 项目设计进度保证措施的描述，对开展设计工作所作任务规划和进度保障，达到设计进度目标制定的相应方案内容： （1）符合项目要求，内容完整详细且科学合理得6分； （2）符合项目要求，内容基本合理得3分； （3）基本符合项目要求，内容有待完善得1分； 未提供的不得分。 | 0-6 |
| 项目成本控制保障措施【6分】 | 项目成本控制保证措施的描述，通过项目管理和人员管理、设计方案优化等方面，达到项目成本控制保障措施的内容： （1）符合项目要求，内容完整详细且科学合理得6分； （2）符合项目要求，内容基本合理得3分； （3）基本符合项目要求，内容有待完善得1分； 未提供的不得分。 | 0-6 |
| 现场服务方案【6分】 | 1.服务能力：为保证项目服务质量，供应商在项目所在地提供现场驻点服务，提供1 名得1分，每增加1名加1分，最多加 2分。本小项满分2分；中标后，配备人员须在采购人处备案随时响应现场服务，未经采购人同意不得更换。 注：服务机构须提供相关证明文件或承诺，提供人员证书的扫描件及投标时间近三个月或以上为其缴纳的社保证明材料的扫描件，社保证明材料具体形式详见供应商须知前附表。 2．服务方案：供应商与建设方沟通的渠道与措施；对待投诉的处理方法；服务回访制度；遇到紧急任务时的响应措施；对甲方提出方案改变的确认时间： （1）符合项目要求，内容完整详细且科学合理得3分； （2）符合项目要求，内容基本合理得2分； （3）基本符合项目要求，内容有待完善得1分； 未提供的不得分。 | 0-6 |
| 业绩案例【14分】 | 投标人需提供近三年2019年1月1日以来具有二级医疗机构信息化建设项目咨询设计服务业绩每提供一个得1分，具有三级医疗机构信息化建设项目咨询设计服务业绩每提供一个得3分，具有医疗卫生健康行业信息化项目咨询设计服务业绩每提供一个得2分，满分14分。 1.响应文件中提供业绩合同扫描件并加盖公章； 2.以上要求业绩须为已完成业绩。 | 0-14 |
| 企业资质实力 【7分】 | 1.供应商具有住建部颁发的工程勘察专业类（工程测量）甲级得1分，乙级得0.5分，未提供或未按要求提供的不得分; 2.供应商具有住建部颁发的电子通信广电行业（有线通信、无线通信、通信铁塔）或电子通信广电行业（通信工程）工程设计专业甲级资质得1分，乙级资质得0.5分，未提供或未按要求提供的不得分; 3.供应商具有住建部颁发的建筑智能化系统设计专项甲级资质得1分，乙级资质得0.5分，未提供或未按要求提供的不得分; 4.供应商具有中国工程咨询协会颁发的工程咨询单位甲级资信证书得1分，乙级资信证书得0.5分，未提供或未按要求提供的不得分; 5、供应商具有信息通信建设企业服务能力证书-信息通信网络系统集成甲级1分，乙级资质得0.5分，未提供或未按要求提供的不得分; 6、企业行业信用等级证书-设计咨询领域，AAA级1分，未提供或未按要求提供的不得分; 7、供应商具有软件能力成熟度模型 CMMI 3 级能力认证及以上的得1分，未提供的不得分。 （以上证明文件，须在响应文件中附复印件并加盖企业公章，否则不得分）。 注：响应文件中须提供相关证书扫描件。 | 0-7 |
| 体系与荣誉【5分】 | 供应商具有公司ISO/IEC20000-1信息技术服务管理体系认证证书得1分，未提供或未按要求提供，不得分。 供应商具有公司ISO14001环境管理体系认证证书得1分，未提供或未按要求提供，不得分。 供应商具有公司ISO45001职业健康安全管理体系认证得1分，未提供或未按要求提供，不得分。 供应商具有公司高新技术企业证书，国家级得1分，未提供或未按要求提供，不得分。 供应商具有公司ISO9001质量管理体系认证证书得0.5分，未提供或未按要求提供，不得分。 供应商具有公司ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书得0.5分，未提供或未按要求提供，不得分。 注：响应文件中须提供相关证书扫描件。 | 0-5 |
| 项目团队人员情况 【13】 | 1、项目拟派项目负责人（1人），具有以下证书： （1）注册咨询工程师（投资类）证书， （2）高级工程师职称证书， （3）通信工程费用编审证书， （4）安全生产考核合格证书， 具备一项得1分，本项最多得4分。 2、项目拟派咨询服务团队人员（除项目负责人外），要专业配备合理，具有以下证书： （1）注册信息安全专业人员证书 （2）信息系统项目管理师 （3）系统集成项目管理工程师 （4）通信工程费用编审证书 （5）高级工程师 （6）注册造价工程师 （7）系统架构高级设计师 （8）系统高级分析师 （9）数据库系统工程师 （10）软件设计师 （11）信息安全保障人员CISAW(风险管理专业级) 每提供1个得1分，本项最多得5分。 4、项目团队任意一成员同时具有注册咨询工程师（投资）证书和高级工程师职称，每提供一人得1分，成员只具备一项或未提供不得分。本项最多得4分。 （上述成员不得重复计分，以上证明材料须提供人员证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月社保证明材料复印件，并在响应文件中加盖单位公章，否则不得分。 | 0-13 |
| 价格 【10分】 | 1、评标基准价：评标基准价为所有有效投标总报价的算术平均值作为评标基准价。 2、评分标准：评标报价与评标基准价相同的得10分满分，当评标报价高于评标基准价时，每高10%在10分的基础上扣1分，扣完为止；当评标报价低于评标基准价时，每低10%在10分的基础上扣0.5分，扣完为止，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入。 注：投标人报价高于最高限价或明显低于成本价的（评委将根据采购需求中要求的现场工作人员配置人数、服务时间和行业工资水平以及其他相关费用进行成本测算），否则，其投标文件按无效标处理。 | 0-10 |

- 7、付款方式

（1）设计标合同签订后支付合同金额的 20%；

（2）设计任务完成并通过采购方组织的专家论证后支付合同金额的 50%；

（3）工程建设项目完成招标采购后支付合同金额的 20%；

（4）工程建设项目验收合格后支付合同金额的10%。

- 8、报价要求

本项目设计费最高限价为人民币8.8万元。

特别说明：

（1）本次招标的投标报价包含完成本项目和招标范围内所发生的所有费用总和。

（2）本次招标的信息管理系统升级改造项目咨询设计费用纳入安徽省荣军康复医院信息管理系统升级改造项目预算，费用暂由采购方垫付。

（3）现场勘察截止时间为：2022年7月26下午4时整，联系人：邓主任，联系方式：18956934408。

安徽省荣军康复医院招标采购领导小组

2022年7月 19日